## Slide 1: 기획

## Slide 2: 목차
컨셉
세부사항
일정
개발문서

## Slide 3: 1. 컨셉
어떤 게임인가
샘플

## Slide 4: 1. 컨셉 어떤 게임인가?
괴혼
공을 굴려서 이동
공보다 작은 물체는 공에 붙임
초반에는 지형이었던 물체들을 흡수 가능
모바일에 이식된 쿼터 뷰 버전을 구현

## Slide 5: 1. 컨셉 샘플

## Slide 6: 2. 세부사항
게임목적
구성요소
흐름
구현
기능

## Slide 7: 2. 세부사항 게임 목적
메인 스토리
  우주왕이 왕자에게 별을 만들어서 스스로를 증명하길 요구한다.
목표치 달성
  제한시간 내에 공을 목표 크기보다 크게 만들기
물건 찾기
  제한시간 내에 특정 물건을 흡수하기

## Slide 8: 2. 세부사항 구성 요소
왕자 & 공
    왕자는 공을 굴려 공을 키워야 한다.
물건들
    지름이 공의 지름의 ½이하인 물건은 공에 흡수된다.
    지름이 공의 지름의 2배 이상인 물건은 공의 크기를 줄어들게 한다.
지형
    지형은 공에 흡수되지 않는다.

## Slide 9: 2. 세부사항 흐름
타이틀 -> 내러티브 ->
메인 게임 -> 평가 -> 종료

## Slide 10: 2. 세부사항 구현
기초 월드 시스템 설계
플레이어 동작 구현
  굴리기 (흡수 or 충돌)
  흡수
스크롤, 뷰포트 구현
  공의 크기 변화에 따른 시점 축소, ( 텍스쳐의 LOD 적용?)
적 구현?
  타겟 설정, 이동 경로 탐색

## Slide 11: 2. 세부사항 기능
동적 월드 로딩, 동적 좌표
오브젝트 탐색 효율화
프레임 개선을 통한 자원 확보
음악, UI, 스프라이트, 맵 제작의 생산성 확보
멀티 플레이?

## Slide 12: 3. 일정
1. 프로토 타입
일단은 결과물 + 흥미
2. 툴
생산성 증대
3. 추가 구현, 게임 제작
보너스

## Slide 13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
메인 게임 로직 프로토타입 |  |  |  |  |  | UI, 사운드, 스프라이트, 맵 툴 |  |  |  | 컨텐츠 추가, 기획 | 메뉴, 스토리 | 게임 제작
맵 |  | 캐릭터 | 오브젝트 | 충돌 구현 | 게임 룰 구현 | UI | 사운드 | 스프라이트 | 맵 | 적 | 메뉴, 스토리 | 게임 제작
인터페이스 | 구현 | 구르기, 방향전환 | 종류는 12, 13일 | 병합, 파손 | 승리 조건, 타이머 | 오프셋, 스트라이드, 로케이션 지정 툴 |  |  |  | 멀티 플레이? |  | 특수 오브젝트?
프로젝트를 해보니
보이는게 없으면 빨리 질리는 성격이라
처음부터 완벽하게 만드는 바텀업 보다는
프로토타입을 빠르게 제작하고 살을 덧대는
탑다운 방식이 생산적

## Slide 14: 4. 개발문서
순서도
클래스 다이어그램
클래스, 함수 세부사항

## Slide 15: 4. 개발문서 순서도
Game
. Run()
state_
. Process()
state_
. Output()
state_
. Input()
state_
title
game
over

## Slide 16
State
. Process()
State
. Output()
State
. Input()
map_
. Draw()
objects_
. Draw()
objects_
. Update()
player_
. Keymap()

## Slide 17
이웃 6
오브젝트 리스트